Codex Workbench V1

重建路线规划

Clean V1 Project + Legacy Workbench as Donor/Reference

2026-08-17

正式路线决策 新建独立 Workbench V1 工程；旧 Workbench 冻结为 Legacy / Reference / Donor Repository。新工程不继承旧 Conversation / Transcript / Task 产品架构，仅按需移植已经验证、边界清晰的底层能力。

本文件作为后续开发阶段、验收门槛和 Codex 实施提示词的路线基线。

# 1. 路线总览

目标不是“继续修旧 Workbench”，而是在保留旧工程可运行、可参考的前提下，从干净的数据模型和 Runtime 主链重新构建 V1。

旧：Codex_Workbench → 冻结 / 参考 / 代码供体（不修改） 新：Codex_Workbench_V1 → 所有新开发、测试、配置和文档 V1 核心事实：Native Thread → Native Turn → Native Item Workbench：产品壳 + Project/UI 投影 + 最小恢复状态 + Map

## 1.1 为什么选择重新搭建

旧工程最大的结构性负担不是单个 Bug，而是 Workbench 自有 Conversation / Transcript / Task 与 Codex Native Thread / Turn / Item 并存。

继续原地重构会长期承受 Legacy 兼容、双重身份、双重消息事实和 UI 返工成本。

旧工程已经存在一些成熟的 App Server、IPC、安全、诊断和错误处理代码，这些可以作为 donor，而不必把整套旧架构带入新项目。

新旧工程分离后，旧 Workbench 始终可运行，V1 可以大胆建立干净边界，并且更容易比较、回退和验证。

## 1.2 V1 不变量

Codex Native Thread 是新 V1 对话身份的唯一运行事实。

Native Turn / Item 是消息和运行过程的事实，不再保存第二份完整 Transcript 作为产品真相。

新 V1 Runtime 主方向为 Codex App Server；Exec 不进入新 V1 主链。

Workbench 不自研第二套 Agent、Task、Context、Tool 或 Conversation 系统。

Map 是 V1 唯一已经冻结的 Workbench 差异化增强能力，并在主工作区稳定后接入。

# 2. 分阶段实施路线

推进顺序固定为：先跑通最小垂直链路，再建立自动测试，然后完成阶段验收，最后进入下一层。每个 Phase 必须单独通过 Gate，避免 Runtime、UI、Map 和 Legacy 同时半成品化。

| 阶段 | 核心目标 | 关键产物 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 新工程与工程边界 | 独立 V1 repo、Electron/TS 骨架、测试/检查脚本 | 工程可启动，check/test 通过 |
| Phase 1 | Native Runtime 最小垂直链路 | App Server initialize、Thread/Turn/Item、interrupt、resume/read | 真实 Native Thread 可创建、继续、恢复 |
| Phase 2 | 身份、持久化与可靠性 | Thread projection、最小 recovery、Prompt 不丢、ID 不静默替换 | 失败/重启后身份与输入可恢复 |
| Phase 3 | Codex-shaped 左侧导航 | Pinned / Projects / Recent，Project 下直接 Native Threads | 不再用 Workbench Conversation 模拟 Thread |
| Phase 4 | Codex Thread Workspace | Turn/Item 流、事件、Approval、Reconnect、Composer、Stop | 核心交互与 Codex 心智一致 |
| Phase 5 | Legacy 能力筛选 | 仅移植安全底座、诊断等真正需要的 donor 能力 | 旧功能不重新污染 V1 主路径 |
| Phase 6 | Map | 右侧按需 Conversation Map / Project Map | 增量同步、隐藏 Project Map Thread 等规则落地 |
| Phase 7 | 真实使用后增强 | 根据真实缺口决定是否新增功能 | 不预埋未经验证的产品复杂度 |

# 3. Phase 0–2：先把地基做干净

## Phase 0：新工程与工程边界

建议目录关系：

D:\办公\AI\Codex_Workbench ← 旧版，只读参考 / donor D:\办公\AI\Codex_Workbench_V1 ← 新版，独立 Git 仓库

建立 Electron + TypeScript 基础工程；

合理拆分 Main / Preload / Renderer / Codex / Shared；

建立 check/typecheck、test、dev/start、基础 logging/error boundary；

旧工程不修改、不继承 Git 历史。

Phase 0 Gate npm install、npm run check、npm test、npm run dev 均可工作；空壳 Electron 能稳定启动。

## Phase 1：Native Codex Runtime 最小垂直链路

本阶段不追求正式 UI，只证明 Native Thread 主链真实成立。

Workbench V1 ↓ codex app-server --stdio ↓ initialize ↓ Native Thread ↓ Native Turn / Item

至少接通 initialize、thread/start、thread/read、thread/resume、turn/start、turn/interrupt；

正确处理 JSON-RPC request/response、notifications、server requests；

支持创建 Thread、发送 Prompt、接收 Turn/Item、Stop、继续同一 Thread、应用重启后 read/resume；

Renderer 此阶段可以只是极简调试界面。

Phase 1 Gate 必须证明 nativeThreadId 是真实、稳定、可继续和可恢复的核心身份；不能通过 Workbench Conversation 或拼接历史 Prompt 模拟上下文。

## Phase 2：身份、持久化与可靠性

Workbench 只保存自己真正需要的薄投影和恢复状态。

Project - projectId - path / name - ui metadata ThreadProjection - nativeThreadId - projectId ¦ null - pinned / ui metadata - minimal recovery metadata

Prompt 发送失败后不得神秘消失；

nativeThreadId 不允许静默替换；

区分 disconnect / timeout / process exit / protocol error；

Stop 只终止当前 Turn，不销毁 Thread；

localRunId 只用于 IPC correlation、cancel、logging、diagnostics，不形成产品 Task。

Phase 2 Gate 各种失败和应用重启后，用户输入、Native Thread 身份和恢复路径均可解释、可验证、可继续。

# 4. Phase 3–4：再把 Codex 主体验搭上去

## Phase 3：Codex-shaped 左侧导航

置顶 └─ pinned Thread shortcut 项目 ├─ Project A │ ├─ Native Thread A1 │ └─ Native Thread A2 └─ Project B 最近 ├─ Standalone Native Thread 1 └─ Standalone Native Thread 2

Project 是一级节点，Thread 是实际工作对象；

Recent 只显示不属于 Project 的 Standalone Thread；

Pinned 只是快捷入口，不改变原归属；

Project 内新建对话直接创建 Native Thread；

不再创建 Workbench Conversation 来模拟 Thread。

## Phase 4：Codex Thread Workspace

中间区域直接围绕 Native Thread / Turn / Item 渲染，Workbench 自己的增强不侵入主聊天流。

Thread Header；

User / Assistant；Thinking / processing state；

Command / Tool / File / Web/Search 事件；

紧凑事件摘要 + 按需展开详情；

Approval Card；

Running / Stop / Reconnect / Failure / Context Compaction；

Composer：Project/cwd context、permission mode、model/reasoning、send/stop；

右侧辅助 Panel 与底部 Panel 的通用容器。

Phase 4 Gate UI 展示的必须是真实 Native Thread/Turn/Item，而不是旧 Transcript 套一层 Codex 外观。

# 5. 旧 Workbench 的 Donor / Reference 使用策略

旧项目不作为迁移目标，而作为代码供体。每次复制前先检查依赖链，再决定“直接移植 / 提取重构 / 仅参考 / 不迁移”。

| 等级 | 建议对象 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| A：重点移植 | App Server protocol/client/session；process lifecycle；JSON-RPC；stderr/reconnect/timeout/cancellation；安全 IPC 思路；路径规范化；日志/诊断基础；独立测试 | 先确认独立性，去除 Legacy 依赖后移植；不要为了“更漂亮”无意义重写成熟代码。 |
| B：参考后重写 | Project persistence；Renderer event rendering；Visible Event Normalizer；Settings；Preload API | 可以参考边界条件和经验，但按 V1 Native Thread 模型重写。 |
| C：禁止搬入核心 | Workbench Conversation；完整 Transcript 真相层；TaskController 产品模型；Workflow/Review/Shadow；Prompt 工具体系；旧复杂 Renderer Shell；旧 Exec 主架构 | 保留在旧项目即可；除非后续真实需求重新证明价值，否则不进入 V1 主路径。 |

## 5.1 复制代码前的检查清单

是否依赖 conversationId / transcript / TaskController？

是否隐含 Exec-only 状态？

是否把 Runtime 状态持久化成第二套产品事实？

是否能作为纯 Codex/App Server 基础设施独立运行？

是否已有可靠测试？

复制后是否需要删除 Legacy import、IPC、schema 或状态字段？

# 6. Phase 5–7：收缩 Legacy、接入 Map、再决定增强

## Phase 5：Legacy 能力筛选

只把真正对新 V1 有价值的安全底座和诊断能力带进来；产品层旧功能默认不迁移。

优先候选：

Git safety baseline；

Diagnostics / Context Trace / support information；

路径校验、日志、安全 IPC；

成熟且不绑定旧模型的 reconnect / error handling。

默认不迁移：

Workflow V1/V2、Review、Shadow；

Prompt Optimizer / Generator / Templates / History；

旧 Task Manager；

旧 Conversation / Transcript；

旧主界面 Keep/Revert/Git 工作台；

复杂 Project Context 产品体系。

## Phase 6：Map

主工作区稳定以后再实现 Map，位置采用右侧按需辅助 Panel，不常驻、不新增第四列。

Conversation Map：当前 Thread 的细粒度工作地图；

Project Map：项目级粗粒度工作地图；

Project Map 由隐藏/弱化的专用 Codex Thread 维护；

默认增量 Patch，不反复全量扫描历史；

Workbench 只负责调用、增量材料、sync cursor、dirty/pause/resume、结构校验和展示；

重大路线冲突需要用户确认，旧路线保留为历史。

Map 实施时机 Phase 6 才开始设计具体 Map Schema、Prompt 和 Patch Protocol。前面的 Runtime / UI 阶段只保留扩展位置，不提前实现语义逻辑。

## Phase 7：真实使用后增强

V1 稳定运行后，再根据实际使用反馈决定是否需要 Review、额外 Git 工具、Browser 增强、Workflow 等。现在不预埋未经验证的产品复杂度。

# 7. Codex 实施与并行执行规则

每个阶段都采用同一执行纪律，避免大规模并行修改造成集成失控。

先跑通最小垂直链路 ↓ 建立自动测试 / contract test ↓ 阶段 Gate 验收 ↓ 用户确认 ↓ 进入下一 Phase

## 7.1 子代理并行原则

主 Agent 始终负责关键路径、重大架构决策、跨模块接口和最终整合；

独立、边界清晰、不会抢同一批核心文件的调查/实现/测试可以交给子代理；

子代理可以直接修改新 V1，但要有明确文件/模块 ownership；

旧 Workbench 始终只读；

派出子代理后主 Agent 继续推进不依赖其结果的工作，不无意义等待；

子代理结果由主 Agent 审核、测试、解决冲突后再纳入主线。

## 7.2 阶段报告制度

每个 Phase 结束后在新项目 docs/ 中保存一份阶段记录，至少包含：

实际修改文件；

本阶段架构和数据边界；

从旧工程移植了什么；

测试与验收结果；

已知风险 / blocker；

未完成项；

下一阶段建议；

明确声明是否满足 Gate。

停止规则 Codex 完成当前 Phase 后停止，不自动进入下一 Phase。由用户先检查阶段报告和实际代码，再下发下一阶段提示词。

# 8. 总体验收目标

当 Phase 0–6 完成时，Workbench V1 应满足以下产品与架构状态：

新工程是独立、干净、可持续维护的 Electron 应用；

App Server 是新 V1 Codex Runtime 主路径；

Project / Pinned / Recent 围绕真实 Native Thread 工作；

中间区围绕 Native Turn / Item 渲染完整 Codex 工作体验；

用户 Prompt、Thread 身份、Stop/Resume/Recovery 在失败和重启场景下可验证；

Workbench 不保存第二套完整 Conversation / Transcript / Task / Context / Agent 真相；

旧 Exec / Workflow / Review 等不污染新 V1 主架构；

Map 作为右侧按需辅助 Panel，按冻结规则增量维护。

# 9. 第一轮实施任务定位

第一轮只执行 Phase 0 + Phase 1，不提前开始正式左栏、Thread Workspace、Map 或 Legacy 迁移。

第一轮目标 创建 Codex_Workbench_V1 新工程，并跑通 Codex App Server → Native Thread → Native Turn/Item 的最小垂直链路。

## 9.1 第一轮完成标准

☐ 新 V1 独立工程存在并能启动；

☐ 旧 Workbench 未被修改；

☐ App Server 可以启动和 initialize；

☐ 可以 thread/start 并获得真实 nativeThreadId；

☐ 可以 turn/start 并收到 Native Turn / Item；

☐ 可以 turn/interrupt；

☐ 可以继续同一个 Thread；

☐ 可以 thread/read / thread/resume；

☐ 应用重启后可以恢复 Thread；

☐ nativeThreadId 不发生静默替换；

☐ 没有建立 Workbench Conversation 第二事实源；

☐ 没有建立 Workbench Transcript 第二事实源；

☐ 没有重新建立 Task 产品系统；

☐ npm run check 与自动测试通过。

# 10. 版本与变更规则

本路线建立在当前 V1 Scope Freeze 和 Map 产品对齐结论上。后续可以调整实施细节和 Phase 内部技术选择，但如果出现以下变化，应先更新本路线或对应冻结文档：

改变 Native Thread 作为新 V1 对话核心事实的原则；

重新引入 Workbench Conversation / Transcript / Task 作为产品事实；

改变 App Server 主路线；

把旧 Workflow/Review 等重新提升为 V1 核心能力；

改变 Map 的产品职责或主交互位置；

新增新的一级产品能力。

—— End of Roadmap ——